**2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目支出绩效评价报告**

项目名称：2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目

项目主管部门： 武山农业农村局

评价实施部门：

评价机构名称：

2024年7月

2023年农村“厕所革命”

整村推进财奖补项目绩效评价报告

根据《天水市农业农村局转发关于开展2023年度中央对地方转移支付农业农村项目资金绩效自评工作的通知》（天农函〔2024〕31号）要求，认真开展了2023年度农村“厕所革命”奖补项目绩效自评工作，现将评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央厕所革命奖补资金预算的通知》（甘财农〔2022〕113号）、《甘肃省财政厅关于下达2023年中央农村厕所革命奖补资金（第二批）的通知》（甘财农〔2023〕76号）和文件安排，2023年度下达我县农村“厕所革命”中央奖补资金925.48万元。

2023年，武山县全面贯彻落实习近平总书记关于深入推进农村“厕所革命”重要指示精神，全面落实全国农村“厕所革命”现场会精神，按照数量服从质量、进度服从时效、求好不求快的原则，通过扎实安排部署，广泛宣传动员，统筹协调推进，建成农村无害化卫生厕所3000座，完成65个户厕整村推进村建设，兑付户厕建设奖补资金555.48万元，占全年预算资金925.48万元的91.6%。通过对改厕农户的调查，满意度达95%以上。农村“厕所革命”奖补项目的实施，促进了全县农村卫生厕所普及率进一步提升，群众良好卫生习惯的形成。武山县严格对照项目绩效评价指标，逐项进行自评。

1. 绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

2023年度下达我县农村“厕所革命”奖补项目资金925.48万元。

**（二）资金管理情况分析**

为扎实有序推进2023年全县农村“厕所革命”奖补项目建设，武山县农业农村局、武山县乡村振兴局和武山县卫生健康局联合印发了《武山县2023年农村卫生厕所改造实施方案》（武农发〔2023〕34号），武山县财政局和武山县农业农村局及时印发了《武山县2023年农村卫生户厕改造奖补资金分配方案的通知》（武财发〔2023〕410号），全力保障了任务和资金的落实。武山县农村能源技术指导站按照程序采购2023年度后续管护设备65辆193.7万元；按照项目要求通过邀请招标确定省级农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目施工企业，该项目总资金175.00万元；下达15个乡镇2023年厕所建设奖补资金555.48万元，并及时将奖补资金通过“一卡通”账户发放到农户，奖补资金已全部发放完毕，补贴户数3000户，完成上级下达的目标任务。在资金的使用过程中，武山县严格按照农村卫生户厕建设管理办法，通过乡镇自验、县级抽验及县、乡、村公开公示，按照相关程序进行打卡支付，奖补资金兑付各类档案资料齐全，确保了奖补资金使用安全。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2023年，全县新建农村卫生户厕3000座，奖补农户3000户，兑付奖补资金555.48万元；通过政府公开采购2023年度抽粪设备193.7万元，支付158.12万元；省级农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目投资175.00万元，支付134.1万元。在项目建设中，我县积极组织技术人员深入乡镇，走村入户，全力做好户厕建设技术指导和技术培训工作，同时派出监管人员对厕具进行质量抽查，对乡镇建设进度督查，督促厕具供应企业积极与乡镇村级项目户进行联络，确保项目顺利有序建设。武山县高度重视农村卫生户厕项目建设，不断健全完善农村户厕建设运行管理和调度机制，及时分析研判解决建设中存在的问题和困难，积极推进农村卫生户厕项目建设工作，进一步加快了项目和资金执行进度。2023年12月底，武山县按照项目实施方案要求，对项目奖补资金按照既定奖补标准执行，并全部完成资金兑付。

**（四）各项指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析：**

（1）数量指标：完成农村卫生户厕建设3000座，落实户厕项目奖补资金555.48万元，项目建设覆盖全县15个乡镇，涉及3000户农村卫生厕所建设农户；

（2）质量指标：建成的卫生厕所合格率达到100%；

（3）时效指标：年底按期完成任务建设，项目资金拨付率91.6%；

（4）成本指标：严格按照奖补资金分配方案实施发放。

**2.效益指标完成情况分析：**

（1）经济效益。全县农村卫生户厕建设奖补项目的实施，可减少农户建设成本2280元。自建卫生户厕由县级为农户打卡现金奖补资金，统建卫生户厕由乡镇委托第三方统一施工建设，农村卫生户厕建设项目的实施，不但减轻农户建设成本，还带动了当地群众就业增收；

（2）社会效益。全县农村卫生厕所普及率进一步提升，农村厕所粪污得到了无害化处理和资源化利用，群众良好的卫生习惯初步形成，切实增强群众获得感和幸福感；

（3）生态效益。通过扎实推进农村卫生厕所建设，同步实施粪污治理，补齐影响群众生活品质短板，持续改善农村人居环境；

（4）可持续影响。农村“厕所革命”项目的实施，使群众形成良好卫生习惯，不但方便了群众，还改善了人居环境，提高了群众生活品质。

**3.满意度指标完成情况分析：**

通过项目的实施，实现农村人居环境干净卫生，农户生活质量提升，群众满意度在95%以上。

**三、**偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**（一）资金发放中存在的问题及原因分析。**

奖补资金虽然全部按时发放到位，但是还存在一些问题：一是有些农户原一卡通账号因个人原因注销后没有及时到信用社办理，家庭更换了户主没有及时更换一卡通账户，增加了打卡难度；二是工作量大面宽，涉及部门多，乡镇业务员变动频繁，给打卡工作及时推进增加了难度。

1. **下一步改进措施。**

为了确保今年农村卫生厕所建设项目的顺利实施，我县将进一步加大工作力度，靠实工作责任，采取切实有效措施，全面保障农村卫生户厕项目实施。

**一是持续加强改厕政策的宣传及引导。**积极采取进村宣讲、入户走访、微视频等有效形式，加大改厕政策的宣传力度，提高群众知晓率，不断激发群众支持并参与农村户厕改造的内生动力。引导群众养成良好卫生习惯，提高户厕日常管护意识，切实把已建成的卫生户厕用好管好，把户厕改造的效益发挥好，不断提升群众的满意度。

**二是持续加强户厕的后续管护运行。**坚持把健全后续管护作为巩固改厕成果的重要抓手，积极探索粪污清运社会化服务模式，按照“政府引导、村级收集、农户付费”的服务方式，依托整村推进村村级集体和粪肥还田企业抽粪车辆，划片开展粪污清运有偿服务，有效降低收费标准，实现有序规范化服务运营。

**三是持续加强新改建户厕的质量提升。**全面加强新建户厕底数排摸，合理确定目标任务，进一步加强对农村户厕的督查和技术指导。坚持在组织安排、任务落实、严把质量关、问题整改上下功夫，督促乡镇强化思想认识，提高政治站位，靠实工作责任，高效推动农村户厕改造工作有序开展，户厕改造质量全面提升。

四、绩效自评结果拟应用及公开情况

武山县2023年农村“厕所革命”项目建设任务全部完成，资金全部拨付到位，资金使用合规，项目建设有效改善了农村人居环境，社会效益和生态效益明显，群众满意度较高。绩效自评结果拟通过武山县农业农村局网站予以公开。

五、其他需要说明的问题

武山县在2023年农村“厕所革命”项目实施中，没有出现各级巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题。