附件1

**四门镇上湾村乡村建设示范村巩固提升**

**项目支出绩效评价报告**

项目名称：四门镇上湾村乡村建设示范村巩固提升项目

项目主管部门：武山县农业农村局

评价实施部门：武山县四门镇人民政府

评价机构名称：部门（单位）评价组

2025年7月

**武山县四门镇上湾村乡村建设示范村巩固提升项目支出绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.项目立项背景：为贯彻落实国家乡村振兴战略，推动农村经济社会全面发展，以改善提升农民生产生活品质为核心，采取填平补齐、完善功能、改造提升的思路，以村庄现状为基础，以村庄规划为先导，充分尊重农民群众意愿，立足农村发展现状，结合村庄实际确定对杨河镇刘强村进行公共场所整治、排水设施建设、人居环境改善、村庄风貌提升、产业发展等项目建设，进一步优化乡村空间布局、推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，加快构建城乡融合发展的体制机制，为全面推进乡村建设示范村创建行动、实施乡村振兴战略探索成功经验和有效模式，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。

2.实施目的：通过打造示范村建设，解决群众灌溉问题，从而发展产业，带动村民增收致富步伐，促进全镇乡村建设水平整体提升，村内人居环境得到改善，群众辛福感提升。（二）项目预算安排和支出情况

项目预算资金35万元，资金来源为财政拨款。2024年年底拨付资金33.95万元。

1. 项目主要内容及实施情况：

项目主要内容：上湾村上湾组下河湾区域修建块石挡墙503立方米，垫方3672立方米。

1. 项目实施情况：

① 项目决策情况

- 项目立项：项目立项依据充分，符合地区乡村建设发展规划，对解决农村人居环境瓶颈问题具有重要意义。

- 绩效目标：绩效目标设定明确、合理，与项目总体目标相契合，能够清晰反映项目的预期产出和效益。

- 资金投入：项目预算编制科学合理，资金分配依据充分，能够满足项目建设需求。

②. 项目过程情况

- 资金管理：项目资金严格按照相关规定进行管理，专款专用，资金拨付及时，不存在截留、挪用等现象。同时，建立了完善的财务管理制度，对资金使用情况进行有效监控。

- 组织实施：项目实施单位制定了详细的实施方案，明确了项目建设流程和责任分工。严格执行工程招投标制度，选择具有相应资质的施工单位和监理单位。在项目实施过程中，加强工程质量和进度管理，确保项目顺利推进。

③ 项目产出情况

- 建设任务完成情况：按照项目计划，按时完成上湾村上湾组下河湾区域修建块石挡墙503立方米，垫方3672立方米，建设任务达到预期目标。

- 质量达标情况：工程质量符合相关标准要求，经专业部门验收，各项指标均达到合格标准，道路硬化平整度、压实度等关键指标表现良好。

4. 项目效益情况

- 经济效益：项目实施后，上湾村基础设施短板得到有效弥补，村内“脏乱差”的现象得到极大改善、人居环境得到极大的提升，村内面貌明显改善，群众生产生活条件的改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强，同时该项目的实施可以就近吸纳群众务工，增加群众收入，使人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提高。

- 社会效益：提升了居民的生活质量，群众生产生活条件得到了极大的改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强，同时，推动了产业发展，带动了就业，增加了农民收入，促进了社会稳定发展。

- 生态效益：在项目建设过程中，注重生态环境保护，采取了有效的水土保持措施，减少了对周边生态环境的影响。道路砂化后，减少了扬尘污染，有利于改善区域空气质量。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过实施乡村建设示范村巩固提升项目，上湾村基础设施短板得到有效弥补，村内“脏乱差”的现象得到极大改善、人居环境得到极大的提升，村内面貌明显改善，群众生产生活条件的改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强，同时该项目的实施可以就近吸纳群众务工，增加群众收入，使人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提高。

（二）2024年度绩效目标

该项目在2024年5月底完成块石挡墙及垫方工程，确保各项工程质量符合相关标准，基础设施短板得到有效弥补，村内“脏乱差”的现象得到极大改善、人居环境得到极大的提升，村内面貌明显改善，使人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的：全面了解上湾村乡村建设示范村巩固提升项目的资金使用、项目实施及产出效益情况，总结经验，发现问题，为后续项目资金安排和管理提供参考依据，提高财政资金使用效益。

（二） 评价对象和范围：评价对象为上湾村乡村建设示范村巩固提升项目的财政支出资金，评价范围涵盖项目的决策、实施过程、产出及效益等方面。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑。

（三） 评价依据：国家和地方关于财政支出绩效评价的相关政策法规、项目立项文件、项目实施方案、资金管理办法、工程建设标准及验收规范等。

（四）评价方法：采用定量与定性相结合的方法，主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。通过收集项目相关数据资料，实地勘查项目现场，与项目实施单位、受益群众等进行访谈，对比项目实施前后的相关指标变化情况，对项目绩效进行综合评价。

（五）评价指标体系：根据项目特点和评价要求，指标体系总分值为100分，包含决策、过程、产出、效益4个一级指标及10个二级、11个三级指标的评价指标体系。决策指标主要考察项目立项的必要性、绩效目标合理性、资金投入合理性等；过程指标重点关注项目资金管理、项目组织实施等情况；产出指标衡量项目的建设任务完成情况、质量达标情况等；效益指标评估项目对经济效益、社会效益、生态效益等方面的影响。

（六）评价标准：采用计划标准、行业标准等作为评价标准，对各项指标进行量化评分，满分为 100 分。其中，90 - 100 分为优，80 - 89 分为良，60 - 79 分为中，60 分以下为差。

（七） 评价工作过程：绩效评价工作分为准备、实施、撰写报告三个阶段。在准备阶段，成立评价小组，制定评价方案，收集相关资料；实施阶段，开展现场勘查、问卷调查、访谈等工作，对项目进行全面评价；撰写报告阶段，根据评价结果，撰写绩效评价报告，提出问题及建议。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

1. 综合评价情况：本着科学、规范、客观、公正的原则，通过现场抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标和评价标准等，采用集中评议和评分相结合的方法，对项目决策、管理、产出、效果、影响力五个方面进行评价。分别汇总后得出项目各部分内容的综合评价得分，同时形成综合评价结论。项目总体得分为97.7分，绩效评价结果为“优秀”。本项目实施较好的完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效的相应指标，实施成效明显。

2. 评价结论：根据评价标准，该项目总体得分为97.7分，绩效评价结果为“优秀”。本项目实施较好的完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效的相应指标，实施成效明显。该项目立项依据充分，各项申报条件符合项目申报条件要求，绩效目标明确合理，资金管理规范，项目实施过程严格，产出成果达到预期，在经济效益、社会效益和生态效益等方面取得了显著成效，有效推动了农村基础设施建设，改善了农村人居环境面貌，使人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提高。

1. 绩效分析

项目的实施有效加强村级公共基础设施建设，推进村庄人居环境整治，生态环境得到有效改善，基本公共服务水平进一步完善，培育文明乡风，提升村级服务能力，促进农村一二三产业融合发展，促进了经济健康持续发展,提高了群众的幸福感和获得感。

五、 存在的问题及原因分析

1.部分绩效指标设置不够细化：在一些项目的绩效目标设定中，部分指标不够细化和量化，导致在评价过程中难以准确衡量绩效完成情况。原因主要是对绩效指标的重要性认识不足，在设定指标时缺乏深入的研究和分析。

六、 有关建议

1.完善后期养护机制：明确基础设施养护责任主体，制定详细的管护计划和标准，建立稳定的管护资金投入机制，可通过财政补贴、受益农户自筹、社会捐赠等多种方式筹集养护资金，确保及基础设施长期保持良好运行状态。

2.进一步完善项目管理制度，加强项目监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目实施中出现的问题，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完成；按国家规定严格履行项目招标和政府采购的相关程序；重视项目合同整理等工作。加强项目后续管理，发挥项目带来作用。